| « 06» февраль 2020 й. | № 09 | «06» февраля 2020 г. |
| --- | --- | --- |

« О проведении субботников по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории сельского поселения Имендяшевский сельсовет МР Гафурийский район РБ в 2020 году»

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории сельского поселения администрация  сельского поселения  Имендяшевский  сельсовет МР Гафурийский район РБ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Провести субботники с 04.04.2020  по  31.10.2020 года  по санитарной очистке  и благоустройству населенных пунктов сельского поселения, а также территорий сельского поселения ( обочины  автомобильных дорог, газонов и т.п)

2.	Утвердить Штаб по благоустройству и контролю за санитарным состоянием сельского поселения (приложение №1), План проведения субботников (приложение № 2)

3.	Привлечь к участию в выполнении намеченных мероприятий общественность и население.

4.	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, частным предпринимателям, организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях.

5.	Рекомендовать домовладельцам на правах частной собственности провести санитарную уборку закрепленной территории.

6.	 Опубликовать постановление в сети Интернет.

7.	На заседании штаба  подвести итоги проведения субботников по благоустройству в населенных пунктах  сельского поселения в соответствии с Приложением № 3.

8.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                А.А. Нугайгулов

Приложение № 1

к постановлению от 06.02.2020  г.  № 9

Состав Штаба

по проведению субботников  по благоустройству  населенных пунктов

сельского поселения Имендяшевский  сельсовет»

Председатель штаба – А.А. Нугайгулов  глава сельского поселения

Члены штаба:

1.	Айбатов Айрат Раузилович избирательный округ №7

2.	Амангильдин Фанис Марсович  избирательный округ № 4

3.	Ахтямов Ахмер Салахетдинович избирательный округ № 1

4.	Ахтямова Лейсан Нурмухаметовна избирательный округ № 3

5.	Гильманов Кабир  Мавлетович избирательный округ №10

6.	Махмутов Ильдар Жаннатович избирательный округ № 9

7.	Нугайгулов Ахнаф  Ахиярович - избирательный округ № 6

8.	Шамсутдинов Минулла  Зульфарович  избирательный округ №2

9.	Муллашев Расих Ишмурзович - избирательный округ №8

10.	Кинзябулатова Эльвира  Хабинуровна - избирательный округ № 5

11. Утяганов Иьфат Разяпович –управ.делами сельского поселения.

12. Шарафутдинов Флюс Раисович – специалист сельского поселения

Приложение № 2

к постановлению №9 от 06.02.2020

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению общереспубликанских субботников в Имендяшевский  сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан в 2020 году в рамках Года эстетики населенных пунктов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - Уборка территории, вывоз мусора, - Приведение в порядок контейнерных площадок | 04.04.2020 | работники АСП, (5 чел) волонтеры (8 чел), | - | - |
| 2. | - Уборка территории, -вывоз мусора, -обрезка, опилка деревьев | 11.04.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 3. | -Работы по озеленению, уборка прошлогодней листвы и травы, | 18.04.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 4. | Ремонт памятников ВОВ и благоустройство , озеленение территории вокруг | 25.04.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 5. | Санитарная очистка территории ,вывоз мусора, уборка прошлогодней листвы и травы, - Приведение в порядок контейнерных площадок | 02.05.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации | - | - |
| 6. | - Посадка кустов и деревьев - Вывоз мусора - Обрезка кустарника. - Окраска ограждений и бордюров --Работы по озеленению | 16.05.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 7. | - Посадка кустов и деревьев - Вывоз мусора - Обрезка кустарника. - Окраска ограждений и бордюров --Работы по озеленению | 23.05.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 8. | Санитарная очистка территории ,вывоз мусора | 30.05.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 9. | - Уборка территории, вывоз мусора, покраска стволов деревьев, обрезка сухих веток деревьев, стрижка - Приведение в порядок контейнерных площадок кустарников, покраска ограждения. | 06.06.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 10. | Приведение в порядок берегов и водных объектов | 13.06.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 11. | - Очистка муниципальных дорог, | 20.06.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 12. | - Вывоз мусора - удаление сухостойных и аварийных деревьев - Обрезка, опилка деревьев | 27.06.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 13. | - Уборка территории - Приведение в порядок контейнерных площадок | 04.07.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 14. | - Уборка территории, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, стрижка кустарников, - удаление сухостойных и аварийных деревьев | 11.07.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 15 | Приведение в порядок берегов и водных объектов | 18.07.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 16 | - Очистка муниципальных дорог | 25.07.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 17 | Уборка и благоустройство территории сельского поселения | 01.08.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | -- | - |
| 18 | Санитарная очистка территории вывоз мусора | 08.08.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 19 | - Приведение в порядок контейнерных площадок | 15.08.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 20 | - Очистка муниципальных дорог | 22.08.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), | - | - |
| 21 | Приведение в порядок берегов и водных объектов | 29.08.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | - | - |
| 22 | - Приведение в порядок контейнерных площадок, | 05.09.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 23 | Приведение в порядок берегов и водных объектов | 12.09.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), | - | -- |
| 24 | Посадка кустов и деревьев | 19.09.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), общественные организации, | --- | -- |
| 25 | Санитарная очистка территории вывоз мусора | 26.09.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), | - | - |
| 26 | - Очистка муниципальных дорог | 03.10.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 27 | Приведение в порядок контейнерных площадок | 10.10.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), | - | - |
| 28 | Уборка территории, -вывоз мусора, Приведение в порядок контейнерных площадок | 17.10.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), | - | - |
| 29 | Уборка территории, -вывоз мусора, Приведение в порядок контейнерных площадок | 24.10.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), | - | - |
| 30 | Уборка территории, -вывоз мусора, Приведение в порядок контейнерных площадок | 31.10.2020 | АСП (5 чел), работники культуры(5чел), образования ( 138 чел) , ФАП (8 чел), Волонтеры (8 чел), | - | - |

Глава сельского поселения

Имендяшевский сельсовет                                           А.А. Нугайгулов

Исполнитель, тел. (34740)2-57-13

Приложение № 3

к постановлению от 06.02.2020 г.  № 9

ОТЧЁТ

По выполнению мероприятий в рамках  экологического субботника «Год эстетики населенных пунктов-2020» на территории  сельского поселения Имендяшевский сельсовет МР Гафурийский район РБ

| № п/п | Наименование организации | Место проведения | Период проведения | Количество участников | Итоги мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |